# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ АРЕФЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 05.04.2016г.                                   с.Арефьево                                       №21

# О проведении двухмесячника

по благоустройству на территории

администрации Арефьевского сельсовета.

В соответствии со ст.14. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со ст. 62 Федерального закона,  ст. 7 Устава Арефьевского сельсовета, в целях наведения чистоты и порядка, должного санитарного состояния населенных пунктов, проведение озеленительной работы, уборки  от мусора придворных участков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния на территории Арефьевского сельсовета с  20 апреля 2016г. по 20 июня 2016г.

- Утвердить комиссию по благоустройству  согласно  приложения №1

- Утвердить  следующие мероприятия  по проведению двухмесячника по благоустройству:

а) еженедельное проведение рейдов по контролю над наведением должного порядка гражданами   на придомовых  территориях и производственных территориях  с обязательным информированием населения через средства массовой информации;

б) предложить владельцам торговых точек  изготовить и установить урны для мусора у торговых зданий и павильонов;

в) предложить руководителям предприятий и организаций организовать на своих  территориях субботники по наведению  порядка с вывозом мусора на свалку;

г) администрации сельсовета разработать график вывоза мусора по улицам.

- Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его официального опубликования в районной газете «Новый путь» и распространяет свои отношения с 20 апреля 2016г.

Глава сельсовета                                                                          М.И.Садыков

# Приложение№1

к постановлению администрации

Арефьевского сельсовета

От05.04.2016г. №21

# СОСТАВ

Комиссии по проведению двухмесячника по благоустройству

1.Садыков Минхабир Исмагилович  -Глава Арефьевского сельсовета, председатель комиссии

2.Даминова Нина Геннадьевна – Специалист 2ой категории Арефьевского

сельсовета, секретарь

Члены  комиссии :

- Шпагина Ирина Александровна -  депутат Арефьевского сельсовета

- Нагорняк Ирина Владимировна  -депутат Арефьевского сельсовета

- Кондратенко Светлана Викторовна - депутат Арефьевского сельсовета

Приложение  №2

к Постановлению главы

Арефьевского сельсовета

№21 от05.04.2016г

# П Л А Н

# Работы  по организации благоустройства и озеленения  территории

по администрации Арефьевского сельсовета на 2016г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утвердить Положение о конкурсе «Образцовая усадьба» на территории сельсовета | апрель | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Утвердить состав организованного комитета по подготовке и проведению конкурса на звание «Образцовая усадьба» | апрель | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Закрепить депутатов и домовладельцев по территориям в целях ее благоустройства | апрель | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Провести двухмесячник по благоустройству произвести уборку от мусора, бытовых отходов очистить от дров и сена | май июнь | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Провести субботники на территории учреждений и организации | май | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Уборка не санкционированных свалок кюветов от мусора, бытовых отходов улиц с.Арефьево , д.Бирилюссы д.Дорохта | май июнь | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Ремонт ограждения территорий кладбищ | май июнь | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Ремонт и побелка детской и спортивной площадок | июнь | Даминова Нина Геннадьевна |  |
|  | Подвести итоги конкурса «Образцовая усадьба» | август -сентябрь | Даминова Нина Геннадьевна |  |

Глава сельсовета                               М.И.Садыков